**T.C.**

**GİRESUN VALİLİĞİ**

**İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ**

**GİRESUN İLİ**

**2017 YILI**

**YATIRIM PROGRAMI**

**28/04/2017**

**İÇİNDEKİLER**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

YATIRIMLARIN GENEL DURUMU

1. Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı (Tablo 1)
2. Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı (Tablo 2)
3. Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı (Tablo 3)

**İKİNCİ BÖLÜM**

MAHALLİ İDARELER YATIRIMLARI

1. Mahalli İdarelerin Toplam Yatırım Durumu (Tablo 4)

**TABLO-1**

**GİRESUN İLİ 2017 YILI**

**YATIRIMLARIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA**  **NO** | **SEKTÖR** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **BEDELLERİ**  **TOPLAMI**  **(TL)** | **ÖNCEKİ**  **YILLAR**  **HARCAMALAR TOPLAMI**  **(TL)** | **2017 YILI**  **YATIRIMI**  **(TL)** |
| **1** | Sağlık | 16 | 147.344.680 | 7.780.768 | 46.118.000 |
| **2** | Ulaştırma | 52 | 1.132.378.000 | 246.347.000 | 45.524.000 |
| **3** | Tarım | 84 | 509.630.480 | 96.242.627 | 42.511.459 |
| **4** | Eğitim | 26 | 354.271.395 | 105.988.186 | 138.237.261 |
| **5** | Enerji | 44 | 91.146.152 | 16.659.949 | 39.553.152 |
| **6** | Spor | 9 | 38.867.362 | 2.496.939 | ― |
| **7** | Diğer Kamu Hizmetleri | 54 | 120.571.431 | 46.596.445 | 35.589.199 |
| **TOPLAM** | | **285** | **2.394.209.500** | **522.111.914** | **347.533.071** |

**TABLO-2**

**GİRESUN İLİ 2017 YILI**

**YATIRIMLARIN KURULUŞLARA GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA**  **NO** | **KURULUŞ** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **BEDELLERİ**  **TOPLAMI**  **(TL)** | **ÖNCEKİ**  **YILLAR**  **HARCAMALAR TOPLAMI**  **(TL)** | **2017 YILI**  **YATIRIMI**  **(TL)** |
| **1** | Tapu ve Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü- TRABZON | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| **2** | Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü- TRABZON | 16 | 1.078.200.000 | 221.627.000 | 30.981.000 |
| **3** | Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü- SİVAS | 6 | 47.918.000 | 24.720.000 | 8.283.000 |
| **4** | Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 11. Bölge Müdürlüğü-TRABZON | 2 | 440.730 | 97.970 | 344.000 |
| **5** | İller Bankası A.Ş. Bölge Müdürlüğü- TRABZON | 10 | 66.373.653 | 38.237.222 | 28.136.431 |
| **6** | D.S.İ 22. Bölge Müdürlüğü- TRABZON | 57 | 501.233.797 | 96.144.657 | 29.985.459 |
| **7** | Orman Bölge Müdürlüğü- GİRESUN | 11 | 12.434.000 | ― | 12.434.000 |
| **8** | Orman ve Su İşleri 12. Bölge Müdürlüğü- RİZE | 11 | 2.375.260 | ― | 2.375.260 |
| **9** | Vakıflar Bölge Müdürlüğü- TRABZON | 3 | 1.611.268 | 254.732 | 1.356.537 |
| **10** | TEİAŞ. 14. Bölge Müdürlüğü- TRABZON | 3 | 33.850.000 | 4.659.949 | 8.257.000 |
| **11** | İl Özel İdaresi | 43 | 10.639.275 | 1.964.966 | 7.841.275 |
| **12** | Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. Giresun İl Müdürlüğü | 40 | 27.296.152 | ― | 27.296.152 |
| **13** | AKSA Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. | 9 | 3.960.029 | 45.000 | ― |
| **14** | Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü | 1 | 730.000 | ― | ― |
| **15** | İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü | 20 | 117.273.395 | ― | 107.237.261 |
| **16** | İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü | 15 | 144.344.680 | 7.780.768 | 43.118.000 |
| **17** | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 17 | 471.953 | ― | ― |
| **18** | İl Sağlık Müdürlüğü | 1 | 23.089.725 | ― | ― |
| **19** | İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 9 | 38.867.362 | 2.496.939 | ― |
| **20** | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 7 | 239.998.000 | 105.988.186 | 34.000.000 |
| **21** | Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü | 2 | 11.652.221 | 4.644.525 | 437.696 |
| **22** | Giresun Üniversitesi Rektörlüğü | 1 | 30.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 |
| **TOPLAM** | | **285** | **2.394.209.500** | **522.11.914** | **347.533.071** |

**TABLO-3**

**GİRESUN İLİ 2017 YILI**

**YATIRIMLARIN İLÇELERE GÖRE DAĞILIMI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA**  **NO** | **İLÇESİ** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **BEDELLERİ**  **TOPLAMI**  **(TL)** | **ÖNCEKİ**  **YILLAR**  **HARCAMALAR TOPLAMI**  **(TL)** | **2017 YILI**  **YATIRIMI**  **(TL)** |
| **1** | Giresun-Merkez | 45 | 307.872.953 | 42.337.663 | 82.981.989 |
| **2** | Alucra | 13 | 104.218.824 | 31.240.786 | 9.447.557 |
| **3** | Bulancak | 27 | 104.676.142 | 13.945.020 | 44.412.180 |
| **4** | Çamoluk | 16 | 275.719.515 | 123.908.938 | 3.537.154 |
| **5** | Çanakçı | 10 | 21.985.896 | 9.907.758 | 7.047.108 |
| **6** | Dereli | 14 | 710.442.783 | 60.019.482 | 14.612.828 |
| **7** | Doğankent | 4 | 1.741.383 | ― | 809.183 |
| **8** | Espiye | 11 | 19.485.741 | 5.948.812 | 9.719.584 |
| **9** | Eynesil | 9 | 31.094.570 | 3.287.970 | 15.883.000 |
| **10** | Görele | 16 | 68.335.580 | 18.707.703 | 22.290.332 |
| **11** | Güce | 8 | 18.300.545 | 6.110.000 | 4.084.955 |
| **12** | Keşap | 8 | 28.071.261 | 7.847.957 | 19.933.270 |
| **13** | Piraziz | 6 | 23.965.096 | 11.269.612 | 12.695.484 |
| **14** | Şebinkarahisar | 28 | 246.236.357 | 54.366.352 | 31.182.771 |
| **15** | Tirebolu | 11 | 29.111.100 | 9.058.675 | 4.503.249 |
| **16** | Yağlıdere | 13 | 109.421.427 | 13.844.000 | 3.856.427 |
| **17** | Muhtelif İlçeler | 46 | 293.530.327 | 110.311.186 | 60.536.000 |
| **TOPLAM** | | **285** | **2.394.209.500** | **522.111.914** | **347.533.071** |

**TABLO-4**

**MAHALLİ İDARELERİN TOPLAM YATIRIM DURUMU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SIRA**  **NO** | **MAHALLİ İDARENİN ADI** | **PROJE**  **SAYISI** | **PROJE**  **BEDELLERİ**  **TOPLAMI**  **(TL)** | **ÖNCEKİ**  **YILLAR**  **HARCAMALAR TOPLAMI**  **(TL)** | **2017 YILI**  **YATIRIMI**  **(TL)** |
| **1** | Bulancak Belediyesi | 1 | 84.979.000 | 52.707.203 | 32.271.796 |
| **2** | Çanakçı Belediyesi | 1 | 4.383.000 | 1.139.939 | ― |
| **3** | Dereli Belediyesi | 4 | 267.850 | ― | ― |
| **4** | Giresun Belediyesi | 6 | 2.604.242 | 1.067.921 | 1.536.321 |
| **5** | Güce Belediyesi | 2 | 1.464.788 | ― | 1.464.788 |
| **6** | Ören Belediyesi | 1 | 6.088.000 | ― | 6.088.000 |
| **7** | Piraziz Belediyesi | 3 | 16.626.975 | 4.081.700 | ― |
| **8** | Şebinkarahisar Belediyesi | 1 | 135.000 | ― | ― |
| **9** | Üçtepe Belediyesi | 2 | 1.384.080 | 890.294 | 1.384.080 |
| **TOPLAM** | | **21** | **117.932.935** | **59.887.057** | **42.744.985** |

**ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2008A040010 | Etüt-Proje, Danışmanlık, ÇED Araştırması | Muhtelif | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2008-2019 | **-** | **25.500** | **-** | **-** | **6.231** | **-** | **-** | **9.000** |

**KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2000E040020 | Tarihi Köprülerin Onarımı | Muhtelif | Köprü Onarımı (13,4 km) | 2000-2020 | - | **130.000** | - | - | **48.568** | - | - | **4.186** |
| 1986E040360 | Şehir Geçişleri | Muhtelif | Bölünmüş Yol (650 km) | 1986-2020 | - | **1.889.430** | - | - | **517.734** | - | - | **128.500** |
| 1964E042100 | İl Yolları Yapımı | Muhtelif | İl Yolu (5.706 km) | 1964-2020 | - | **8.242.723** | - | - | **3.618.527** | - | - | **385.499** |
| 1986E040380 | Devlet ve İl Yolları Onarımı | Muhtelif | Rehabilitasyon | 1986-2020 | - | **9.470.834** | - | - | **1.835.711** | - | - | **449.748** |
| 2003E040260 | Köprü Yapımı | Muhtelif | Köprü (25.883 m) | 2003-2020 | **-** | **2.313.716** | **-** | **-** | **1.856.621** | **-** | **-** | **154.728** |
| 2014E040260 | Giresun Ayr.-Dereli-Şebinkarahisar-Suşehri Ayr. Devlet Yolu (Eğribel, Pınarlar ve Muhtelif Tüneller ile Bağlantı Yolları Dahil) (DOKAP) (DAP) | Giresun, Sivas | 1A Standardında Karayolu (140,2 km), Tek Tüp Karayolu Tüneli (6.011 m), Çift Tüp Karayolu Tüneli (10.895 m) | 2014-2020 | **-** | **672.737** | **-** | **-** | **51.932** | **-** | **-** | **7.581** |
| 2006E040010 | Proje Müşavirlik Giderleri | Muhtelif | Etüt-Proje | 2006-2019 | - | **784.105** | - | - | **482.548** | - | - | **78.487** |

**DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA**  **BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 1985A010020 | Muhtelif Etütler | Muhtelif | Etüt-Proje | 1985-2020 | **34.290** | **3.031.872** | **34.290** | **-** | **1.855.019** | **-** | **-** | **400.000** |
| 1977A010320 | Küçük Su İşleri [7] | Muhtelif | Depolama (1.050 hm3), Drenaj (500 ha) Kuyu(5.540 adet) Sulama (229.835 ha)  Taşkın (64.000 ha)  (36 il), (309 ilçe),  (767 köy),  (565 mahalle) | 1977-2021 | **-** | **16.435.000** | **-** | **-** | **4.158.042** | **-** | **-** | **2.000.000** |
| (GAP) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(120.000)** |
| (DAP) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(230.000)** |
| (KOP) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(150.000)** |
| (DOKAP) | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(200.000)** |
| Taşkın Koruma | Taşkın (57.000 ha),  (32 il), (284 ilçe),  (650 köy),  (500 mahalle) | 1977-2021 | **-** | **6.250.000** | **-** | **-** | **1.002.724** | **-** | **-** | **600.000** |
| Taşkın ve Rusubat Kontrolü | Taşkın( 7.000 ha),  (4 il), (25 ilçe),  (117 köy),  (65 mahalle) | 1977-2021 | **-** | **700.000** | **-** | **-** | **55.811** | **-** | **-** | **150.000** |
| Drenaj | Drenaj (500 ha) | 1977-2019 | **-** | **20.000** | **-** | **-** | **2.893** | **-** | **-** | **4.000** |
| Yerüstü Suyu Sulamaları | Sulama (25.000 ha) | 1977-2021 | **-** | **600.000** | **-** | **-** | **62.236** | **-** | **-** | **150.000** |
| Yeraltı Suyu Sulamaları | Kuyu (5.540 adet) | 1977-2021 | **-** | **1.365.000** | **-** | **-** | **1.228.978** | **-** | **-** | **40.000** |
| Göletler | Depolama (1.050 hm3)  Sulama (204.835 ha) | 1977-2021 | **-** | **7.500.000** | **-** | **-** | **1.805.400** | **-** | **-** | **1.056.000** |
| 1998K050010 | Etüt-Proje | Muhtelif | Etüt-Proje | 1998-2019 | **-** | **665.216** | **-** | **-** | **380.839** | **-** | **-** | **80.000** |
| 1987A010510 | Drenaj Projeleri ve Bakım-Onarım | Muhtelif | Bakım Onarım, Drenaj | 1987-2020 | **163.133** | **1.300.000** | **163.133** | **-** | **932.265** | **-** | **-** | **150.000** |
| Bakım-Onarım | Bakım Onarım | 2014-2019 | **-** | **700.000** | **-** | **-** | **505.878** | **-** | **-** | **120.000** |
| Drenaj Projeleri | Drenaj | 1987-2020 | **163.133** | **600.000** | **163.133** | **-** | **426.387** | **-** | **-** | **30.000** |

**ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI**  **(Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2013K100120 | Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Prj. | | Muhtelif | Danışmanlık | 2013-2018 | - | **27.218** | **-** | **-** | **16.068** | **-** | **-** | **4.600** |

**VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ** **(Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | | **PROJE TUTARI** | | | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | | **TOPLAM** | | **DIŞ** | | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 1995H040360 | Vakıf Eserlerinin Onarım ve Restorasyonu | Muhtelif | Restorasyon | 1995-2019 | - | | **3.041.977** | | **-** | | **-** | | **2.342.215** | **-** | **-** | **194.954** |

**AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2000K171660 | | Sosyal Hizmet Mrk. + İl Müd. Hiz. Binası | | Muhtelif | SHM + İl Müd. (30+5 adet), (154.087+22.007m²) Sosyal Hizmet Merkezi (5+6 adet),  (23.940+22.668m²) | 2000-2019 | - | **364.882** | **-** | **-** | **59.543** | **-** | **-** | **34.165** |
| (GAP) | | - | **(20.400)** | **-** | **-** | **(1.707)** | **-** | **-** | **(1.710)** |
| (DAP) | | - | **(51.352)** | **-** | **-** | **(13.180)** | **-** | **-** | **(6.016)** |
| (KOP) | | - | **(26.396)** | **-** | **-** | **(14.766)** | **-** | **-** | **(4.098)** |
| (DOKAP) | | - | **(45.120)** | **-** | **-** | **(7.228)** | **-** | **-** | **(3.370)** |

**ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**  **(Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2017K090510 | Hizmet Binaları İnşaatı [29] | Adıyaman, Ankara,  Burdur, Bursa,  Diyarbakır, Edirne,  Giresun, Kars, Kocaeli,  Malatya, Kahramanmaraş,  Rize, Sivas, Tokat,  Trabzon, Şanlıurfa,  Zonguldak, Osmaniye | Hizmet Binası  (13+5 adet),  (117.744+34.292m²) | 2017-2019 | - | **155.309** | **-** | **-** | **33.704** | **-** | **-** | **29.721** |
| Döner Sermaye [30] | **-** | **45.170** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **22.768** |

**GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI**  **(Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 1986A020020 | Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi | | Muhtelif | Bakım-Onarım, Etüt-Proje, Hizmet Binası (133.174m²), Makine-Teçhizat, Müşavirlik/  Kontrollük | 1986-2019 | **-** | **975.000** | **-** | **-** | **694.324** | **-** | **-** | **173.397** |

**BULANCAK BELEDİYESİ (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2012K060360 | Bulancak İçmesuyu ve Kanal. Projesi (AB) [16] | Giresun | | Atık Su Arıtma Tesisi (6.000m³/gün), Kanalizasyon Şebekesi (12km), Kolektör (1,36km), İsale Hattı (24,7km), İçmesuyu Temini (3,3 hm³/yıl), Şebeke (133,64km) | 2012-2018 | **(60.000)** | **(70.000)** | **(41.000)** | **-** | **(48.000)** | **(16.000)** | **-** | **(20.000)** |

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 1994H010080 | Anadolu Lisesi İnşaatları | Muhtelif | | İnşaat (158+40 adet) | 1994-2019 | | - | **2.080.786** | - | - | **510.359** | **-** | **-** | **463.000** |
| DAP (18 adet) | - | **(210.194)** | - | - | **(54.836)** | **-** | **-** | **(44.432)** |
| KOP (6 adet) | - | **(56.445)** | - | - | **(14.950)** | **-** | **-** | **(28.995)** |
| DOKAP (8 adet) | - | **(73.950)** | - | - | **(21.250)** | **-** | **-** | **(29.800)** |
| GAP (29 adet) | - | **(307.250)** | - | - | **(85.098)** | **-** | **-** | **(74.000)** |
| 1997H010270 | Öğrenci Pansiyonu İnşaatları | Muhtelif | | İnşaat (81+30 adet) | 1997-2019 | | - | **702.260** | **-** | **-** | **173.844** | **-** | **-** | **140.000** |
| DAP (5 adet) | - | **(28.050)** | **-** | **-** | **(10.700)** | **-** | **-** | **(5.900)** |
| KOP (8 adet) | - | **(46.670)** | **-** | **-** | **(18.270)** | **-** | **-** | **(10.000)** |
| DOKAP (11 adet) | - | **(65.175)** | **-** | **-** | **(22.000)** | **-** | **-** | **(14.900)** |
| GAP (8 adet) | - | **(48.250)** | **-** | **-** | **(18.989)** | **-** | **-** | **(10.111)** |
| 1995H010200 | İmam Hatip Lisesi İnşaatları ve Uygulama Atölyesi | Muhtelif | | İnşaat (128+50 adet) | | 1995-2019 | - | **2.171.856** | **-** | **-** | **482.977** | **-** | **-** | **575.000** |
| DAP (12 adet) | - | **(160.955)** | **-** | **-** | **(40.400)** | **-** | **-** | **(50.000)** |
| KOP (8 adet) | - | **(89.600)** | **-** | **-** | **(21.525)** | **-** | **-** | **(32.725)** |
| DOKAP (10 adet) | - | **(10.715)** | **-** | **-** | **(39.295)** | **-** | **-** | **(39.105)** |
| GAP (22 adet) | - | **(378.721)** | **-** | **-** | **(77.817)** | **-** | **-** | **(90.636)** |

**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 1990H021260 | Halk Eğitim Merk + Çıraklık Eğitim Merk | Muhtelif | | İnşaat (38+15 adet) | 1990-2019 | - | **288.595** | **-** | **-** | | **68.748** | **-** | **-** | **60.000** |
| DAP (6 adet) | - | **(26.485)** | **-** | **-** | | **(14.303)** | **-** | **-** | **(5.730)** |
| KOP (1 adet) | - | **(6.510)** | **-** | **-** | | **(1.875)** | **-** | **-** | **(4.835)** |
| DOKAP (3 adet) | - | **(33.500)** | **-** | **-** | | **(9.902)** | **-** | **-** | **(6.200)** |
| GAP (4 adet) | - | **(29.200)** | **-** | **-** | | **(13.120)** | **-** | **-** | **(6.800)** |
| 2015H020160 | Mesleki Eğitim Kurumlarına Dönüştürülen Okulların Atölye İnşaatları Projesi | Muhtelif | | İnşaat (119+15 adet) | 2015-2019 | - | **418.495** | **-** | **-** | | **130.535** | **-** | **-** | **105.000** |
| DAP (17 adet) | - | **(34.200)** | **-** | **-** | | **(15.050)** | **-** | **-** | **(9.550)** |
| KOP (5 adet) | - | **(14.000)** | **-** | **-** | | **(4.875)** | **-** | **-** | **(3.500)** |
| DOKAP (7 adet) | - | **(18.770)** | - | - | | **(6.850)** | - | - | **(7.958)** |
| GAP (13 adet) | - | **(65.600)** | **-** | **-** | | **(20.468)** | **-** | **-** | **(19.329)** |
| 1994H010470 | Fen Lisesi İnşaatları | Muhtelif | | İnşaat (11 adet) | 1994-2019 | - | **173.380** | **-** | **-** | | **63.713** | **-** | **-** | **42.000** |
| KOP (1 adet) | - | **(13.170)** | **-** | **-** | | **(5.025)** | **-** | **-** | **(8.145)** |
| DOKAP (2 adet) | - | **(26.300)** | **-** | **-** | | **(12.976)** | **-** | **-** | **(8.787)** |
| GAP (1 adet) | - | **(16.250)** | **-** | **-** | | **(1.625)** | **-** | **-** | **(3.000)** |
| 1993H020030 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Anadolu Lisesi İnşaatları | Muhtelif | | İnşaat (239+60 adet) | 1993-2019 | - | **3.500.045** | **-** | **-** | | **1.237.914** | **-** | **-** | **1.070.000** |
| DAP (24 adet) | - | **(282.885)** | **-** | **-** | | **(113.592)** | **-** | **-** | **(103.108)** |
| KOP (8 adet) | - | **(105.257)** | **-** | **-** | | **(38.601)** | **-** | **-** | **(41.168)** |
| DOKAP (12 adet) |  | **(154.950)** |  |  | | **(545.228)** |  |  | **(52.435)** |
| GAP (53 adet) | - | **(615.750)** | **-** | **-** | | **(274.106)** | **-** | **-** | **(229.399)** |

**SAĞLIK BAKANLIĞI (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | | |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2006I001500 | Sağlık Ocağı, TSM, ASM ve Sağlık Evi Yapımı  (655+46=701 adet) | Muhtelif | Aile Sağlığı Merkezi (517 adet), Hizmet Binası (11 adet), Laboratuvar (6 adet), Sağlık Evi (74 adet), Sağlıklı Yaşam Merkezi (55 adet), Toplum Sağlığı Merkezi (38 adet) | 2006-2018 | | - | **1.197.150** | **-** | **-** | **125.108** | **-** | **-** | **400.000** | | |
| 1991I000040 | Devlet Hast. ve Sağlık Merk. (100 Yt. Dahil, 88+16 adet) | Muhtelif | Hastane İnşaatı (1.203.612m²),  (5.215 yatak) | 1991-2019 | | - | **2.144.245** | **-** | **-** | **232.812** | **-** | **-** | **443.456** | | |
| 1991I000030 | Kale Devlet Hastanesi (DOKAP) | Giresun | Hastane İnşaatı  (69.000 m²), (350 yatak) | 2015-2019 | **-** | | **138.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | | **25.000** |
| 2009I000900 | Entegre İlçe Hastaneleri  (20 Yt. Dahil), (42+12 adet) | Muhtelif | Entegre İlçe Hastaneleri (184.256m²),  (650 yatak) | 2009-2018 | **-** | | **364.981** | **-** | **-** | **27.159** | **-** | **-** | | **115.280** |

**SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 1990K170050 | Gençlik Merkezi İnşaatları | Muhtelif | Gençlik Merkezi (81+10 adet), (129.532+20.000m²) | | 1990-2018 | **-** | **315.000** | **-** | **-** | **40.937** | **-** | **-** | **104.504** |
| (GAP) | **-** | **(34.500)** | **-** | **-** | **(20)** | **-** | **-** | **(4.500)** |
| (DAP) | **-** | **(57.740)** | **-** | **-** | **(5.779)** | **-** | **-** | **(17.550)** |
| (DOKAP) | **-** | **(38.440)** | **-** | **-** | **(9.278)** | **-** | **-** | **(16.600)** |
| (KOP) | **-** | **(22.300)** | **-** | **-** | **(3.153)** | **-** | **-** | **(7.350)** |

**DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2016F000080 | DOKAP Bölgesi Tanıtım ve Markalaşma Projesi (DOKAP) | | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Bayburt | Etüt-Proje, Müşavirlik | 2016-2017 | **-** | **569** | **-** | **-** | **33** | **-** | **-** | **536** |
| 2015F000610 | Doğu Karadeniz Turizm Master Planı Uygulamaları (DOKAP) | | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Bayburt | Proje Desteği | 2015-2018 | **-** | **210.000** | **-** | **-** | **107.303** | **-** | **-** | **54.745** |
| 2016F000070 | İmar Planı Yapımı (DOKAP) | | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Bayburt | Müşavirlik | 2016-2018 | **-** | **4.806** | **-** | **-** | **2.000** | **-** | **-** | **2.500** |
| 2014K010110 | DOKAP Eylem Planı e-İzleme Sistemi | | Giresun | Donanım, Etüt-Proje, Özel Geliştirilmiş Yazılım | 2014-2018 | **-** | **2.000** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.000** |
| 2015K080050 | Katı Atık Düzenli Depolama Alanlarının Araştırılması (DOKAP) [2] | | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt | Danışmanlık | 2015-2017 | **-** | **1.240** | **-** | **-** | **1.114** | **-** | **-** | **126** |
| 2016K080010 | Yerel Yönetim Personelinin Kapasitesinin Geliştirilmesi (DOKAP) [22] | | Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Bayburt | Danışmanlık | 2016-2017 | **-** | **874** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **874** |

**GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Bin TL)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROJE NO** | **PROJE ADI** | **YER**  **(İL VE İLÇESİ)** | **KARAKTERİSTİK** | **BAŞLAMA BİTİŞ YILI** | **PROJE TUTARI** | | **2016 SONUNA KADAR**  **TAHMİNİ HARCAMA** | | | **2017 YATIRIMI** | | |
| **DIŞ** | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** | **DIŞ** | | **TOPLAM** |
| **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** | **KREDİ** | **ÖZKAYNAK** |
| 2017H030900 | Yayın Alımı (DOKAP) | Giresun | Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı | 2017-2017 | - | **500** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **500** |
| 2008H032550 | Derslik ve Merkezi Birimler (D0KAP) | Giresun | Konservatuar (3.500m²), Spor Bilimleri Fakültesi (7.500 m²), TOKİ I. Etap (47.381m²), Turizm Fakültesi (5.080m²), Şebinkarahisar Yem. Bin. (1.500 m²) | 2008-2019 | - | **205.000** | **-** | **-** | **117.953** | **-** | **-** | **21.000** |
| 2008H032560 | Kampüs Altyapısı (DOKAP) | Giresun | Doğal Gaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı | 2008-2018 | **-** | **19.000** | **-** | **-** | **12.163** | **-** | **-** | **4.000** |
| 2017H030880 | Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi (DOKAP) | Giresun | Etüt-Proje | 2017-2017 | - | **98** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **98** |
| 2017H030890 | Muhtelif İşler (DOKAP) | Giresun | Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Taşıt: T-2 (1 adet) | 2017-2017 | **-** | **5.400** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **5.400** |
| 2010H050130 | Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DOKAP) | Giresun | Spor Salonu (3.000 seyirci kapasitesi) | 2010-2018 | **-** | **7.000** | **-** | **-** | **655** | **-** | **-** | **2** |
| 2017I000290 | Muhtelif İşler (DOKAP) | Giresun | Makine-Teçhizat | 2017-2017 | **-** | **3.000** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **3.000** |
| Döner Sermaye | **-** | **500** | **-** | **-** |  | **-** | **-** | **500** |